RAPORT Z WYKONANIA 
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA GMINY KIETRZ
ZA LATA 2011-2012

Opracował: Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja

Kietrz 2013

Spis treści:

1.Wstęp	3

1.1 Podstawa prawna	3

1.2 Okres sprawozdawczy	3

1.3 Źródło danych	3

1.4 Autorzy sprawozdania	3

1.5 Zakres opracowania	4

1.6 Oświadczenie wykonawcy	4

2. Charakterystyka gminy	5

3. Zakres realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz.	7

4. Ocena realizacji Programu Ochrony Środowiska.	20

5. Ocena finansowania zamierzeń Programu Ochrony Środowiska.	21

6. Ocena systemu monitoringu.	23

7. Podsumowanie	24

Spis tabel:

Tabela 1. Realizacja zadań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz, lata 2011-2012.	7

Tabela 2. Inne zadania nie ujęte w Programie Ochrony Środowiska, realizowane w latach 2011 – 2012.	18

Tabela 3. Ocena realizacji celów Programu Ochrony Środowiska wyznaczonych  na lata 2011-2012	20

Tabela 4. Przedstawienie poniesionych kosztów dla zrealizowanych zadań własnych Urzędu  Miejskiego w Kietrzu w latach 2011-2012.	21

Tabela 5. Wskaźniki monitoringu.	23

# 1.Wstęp

## 1.1 Podstawa prawna

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Burmistrz Kietrza co 
2 lata przedstawia Radzie Miejskiej Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska, którego ostatnia aktualizacja została przyjęta uchwałą 
nr LI /288/ 2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 sierpnia 2010 roku.

Program Ochrony Środowiska ma na celu realizację Polityki Ekologicznej Państwa na poziomie gminy.

## 1.2 Okres sprawozdawczy

Niniejszy Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska sporządzono
na podstawie analizy realizacji zadań własnych zawartych w Programie, określonych dla Gminy Kietrz. Raport obejmuje okres od 01.01.2011 r. 
do 31.12.2012 r.

## 1.3 Źródło danych

Dane wykorzystane podczas sporządzania niniejszego sprawozdania zostały udostępnione przez następujące urzędy i instytucje:

- Urząd Miejski w Kietrzu

- Naprzód Rydułtowy Sp. z o.o.

- REMONDIS Gliwice Sp. z o.o.

- Przedsiębiorstwo Komunalne "HYDROKAN" Sp. z o.o.

## 1.4 Autorzy sprawozdania

Autorami sprawozdania są pracownicy Zakładu Analiz Środowiskowych                      Eko-Precyzja, w składzie mgr Adam Dzida i mgr Paweł Czupryn.

## 1.5 Zakres opracowania

W skład niniejszego Raportu wchodzą następujące elementy:

- Zakres realizacji Programu,

- Ocena realizacji Programu,

- Ocena finansowania zamierzeń Programu,

- Ocena systemu monitoringu,

- Podsumowanie.

## 1.6 Oświadczenie wykonawcy

Opracowanie zostało wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i zostanie  wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

2. Charakterystyka gminy

Gmina miejsko-wiejska Kietrz leży w województwie opolskim, w powiecie głubczyckim. Gmina zajmuje obszar 144km2.

źródło: euroregion-silesia.eu

W jej skład wchodzą następujące miejscowości sołeckie:

- Chróścielów (wraz z Gniewkowicami);

- Dzierżysław;

- Kozłówki;

- Lubotyń;

- Ludmierzyce;

- Nasiedle (wraz z Nowym Dworem);

- Nowa Cerekwia;

- Pilszcz;

- Rogożany;

- Rozumice;

- Ściborzyce Wielkie;

- Wojnowice.

Gmina  leży na Nizinie Śląskiej nad rzeką Troją,  na płaskowyżu głubczyckim. Graniczy z czterema gminami: Baborowem, Branicami, Głubczycami (powiat głubczycki, województwo opolskie) oraz z gminą Pietrowice Wielkie (powiat raciborski, województwo śląskie). Od południa styka się z sześcioma gminami Republiki Czeskiej.

Gminę w roku 2012 zamieszkiwało 11291 osób. Z uwagi na migracje i ujemny przyrost naturalny liczba ludności gminy systematycznie spada.

Krajobraz gminy w przeważającej części stanowią użytki rolne (około 85% powierzchni całkowitej) oraz niewielka ilość zbiorowisk leśnych (2,4% powierzchni). Z uwagi na wysoką jakość gleb (głównie gleby I, II i III klasy bonitacyjnej) i wysoką kulturę rolną w strukturze zasiewów przeważają rośliny zbożowe, głównie pszenica, jęczmień i kukurydza na ziarno oraz rośliny okopowe- buraki cukrowe i oleiste- rzepak.

Występują tutaj następujące formy ochrony przyrody:

- Rezerwat przyrody Las Rozumicki – rezerwat stanowią zbiorowiska leśne o  cechach naturalnych z gatunkami chronionymi i rzadkimi. Obszar chroniony zajmuje 96,60 ha i obejmuje kompleks leśny położony na południowy wschód od miejscowości Rozumice. Występuje w nim 171 gatunków roślin naczyniowych w tym część stanowią gatunki rzadkie oraz chronione. W rezerwacie występują następujące siedliska: grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, pomorski kwaśny las b rzozowo-dębowy, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. Obszar rezerwatu jest objęty programem ochrony Natura 2000 (kod obszaru: PLH16_14).

- Rezerwat przyrody pod nazwą „Góra Gipsowa” - rezerwat obejmuje obszar 
o powierzchni 1,72 ha, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Dzierżysław jako część działki nr 60/19 i część działki nr 341/2 . Na terenie rezerwatu leży nieczynna kopalnia gipsu. Rezerwat założony został dla ochrony unikatowych zbiorowisk muraw kserotermicznych.

- Dwa pomniki przyrody: lipa drobnolistna rosnąca  w Lubotyniu oraz lipa drobnolistna rosnąca w Pilszczu.

# 3. Zakres realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz.

Tabela 1. Realizacja zadań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz, lata 2011-2012.

| Lp. | Nazwa zadania | Analizowany okres realizacji zadań | Ocena realizacji | Realizatorzy | Koszty poniesione przez Urząd Miejski w Kietrzu [zł] | Źródła finansowania | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków. | 2011-2012 | 2 | Urząd Gminy | 279 592,12 zł | Budżet Gminy | W roku 2011 prowadzono prace pielęgnacyjne terenów zieleni. W ramach tego zadania zostały zakupione nasiona traw, środki ochrony roślin oraz nawozy. Poddano także konserwacji kwietniki. Koszt wszystkich prac wyniósł: 20 166,38 zł W ramach pielęgnacji zadrzewień wycięto drzewa suche i chore w miejscowościach: Kietrz, Pilszcz, Nasiedle, Lubotyń, Kozłówki, Rozumice, Ściborzyce Wielkie i Chróścielów. Koszt prac wyniósł: 32 911,44 zł Prowadzono także prace pielęgnacyjno-chirurgiczne drzew w miejscowościach: Kietrz, Kozłówki, Pilszcz i Nowa Cerekwia. Koszt całkowity: 7 959,60 zł Na terenie tzw. „Jamy” w Kietrzu zostały naprawione ławostoły i kosze na śmieci. Koszt zadania wraz z kosztem regularnego koszenia wyniósł: 9 988,00 zł W ramach zadania wykonano alejkę w Parku Lubotyńskim. Koszt wyniósł: 9 936,00 zł Koszt zbierania odpadów z koszy na rynku w Nowej Cerekwi, w Parku Lubotyńskim oraz na boisku w Nasiedlu w roku 2011 wyniósł 354,10 zł. Ponadto, w ramach realizacji zadania w roku 2011 zakupiono sadzonki drzew, krzewów i kwiatów za kwotę 14 994,50 zł oraz kwietniki za kwotę 16 839,60 zł. W roku 2012 prowadzono prace pielęgnacyjne zadrzewień obejmujące wycinkę i prace chirurgiczne drzew na terenie miejscowości Nowa Cerekwia, Pilszcz, Chróścielów, Nasiedle, Kozłówki, Rogożany, Ściborzyce Wielkie i Kietrz. Koszt wyniósł: 34 693,11 zł Prowadzono prace pielęgnacyjne terenów zieleni obejmujące koszenie placów i skwerów, utrzymanie placów zabaw (Nasiedle i Wojnowice) Koszt powyższych działań wyniósł 9 299,95 zł Koszt koszenia i porządkowania parku za cmentarzem oraz tzw. ”Jamy” w Kietrzu wyniósł 8 694,00 zł. Wykonano także alejkę spacerową w Parku Lubotyńskim w Lubotyniu. Koszt wyniósł 11 970,00 zł. Koszt zbierania odpadów z koszy na rynku w Nowej Cerekwi, w Parku Lubotyńskim oraz na boisku w Nasiedlu w roku 2012 wyniósł 354,10 zł. Ponadto, w ramach realizacji zadania w roku 2012 zakupiono gazony za kwotę 1 660,94 zł, ławki i kosze na śmieci za kwotę 4 891,07 zł oraz sadzonki drzew, krzewów i kwiatów, humus, nawozy i środki ochrony roślin za kwotę 24 830,32 zł. |
| 2. | Bieżące utrzymanie oraz odbudowa rowów melioracyjnych i cieków wodnych | 2011-2012 | 2 | Urząd Gminy | 326 858,38 zł | Budżet Gminy, Miejsko Gminna Spółka Wodna w Kietrzu | W latach 2011-2012 przeprowadzono szereg prac konserwacyjnych rowów melioracyjnych. Prace obejmowały koszenie porostu, odmulanie dna, wymiany przepustów, układanie nowych przepustów i rurociągów drenarskich. Koszt całkowity prac wykonanych przy rowach melioracyjnych w roku 2011 wyniósł: 94 572,20 zł, w tym koszty gminy: 53 124,25 zł Koszt całkowity prac przy rowach melioracyjnych wykonanych w roku 2012 wyniósł: 66 821,99 zł, w tym koszty gminy: 19 895,96 zł Łączna wartość prac wykonanych na ciekach podstawowych w roku 2011: 144 953,22zł Łączny koszt prac wykonanych na ciekach podstawowych w roku 2012: 108 884,95 zł. |
| 3. | Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego w Kietrzu. „Park Czterech Żywiołów” | 2011-2012 | 3 | Urząd Gminy | 778 868,11 zł | WFOŚiGW Opole Budżet Gminy | W okresie od 17.12.2010r. do 31.12.2011r., w ramach modernizacji Ogrodu Jordanowskiego wybudowano amfiteatr, fontanny oraz alejki a także dokonano nasadzeń sadzonek drzew i kwiatów nawiązujących do czterech żywiołów: powietrza, ognia, wody i ziemi. Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 802 168,11 zł |
| 4. | Likwidacja dzikich wysypisk. | 2011-2012 | 3 | Urząd Gminy | 12 376,74 zł | Budżet Gminy | W roku 2012 zlikwidowane zostało dzikie wysypisko śmieci w Nowej Cerekwi (koszt: 9 500,00 zł), a także zamontowana została tablica „zakaz wysypywania śmieci” (koszt: 90,00 zł). W ramach zadania zakupiono trzy tablice „zakaz wysypywania śmieci” za kwotę 757,07 zł (jedna z tablic została zamontowana poniżej zrekultywowanego terenu po byłym wysypisku śmieci przy ul. Lubotyńskiej w Kietrzu; koszt: 130,00 zł) a także worki i rękawice w ramach ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata–Polska” za kwotę 2 029,67 zł |
| 5. | Termomodernizacja szkół w Kietrzu. | 2011-2012 | 3 | Urząd Gminy | 419 301,88 zł | RPO WO Opole Gmina Kietrz | Od 26.04.2011r. do 26.10.2011r. przeprowadzono prace związane z dociepleniem ścian wraz z tynkiem, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą instalacji c.o., pokryciem dachu łacznika. Całkowity koszt inwestycji: 1 850 168,13 zł, z czego z budżetu gminy:419 301,88 zł |
| 6. | Rozbudowa i modernizacja Strażnicy Przeciwpożarowej OSP w Ściborzycach Wielkich. | 2011-2012 | 3 | Urząd Gminy | 5 242,90 zł | Budżet gminy | W ramach realizacji zadania zakupiono bramę do garażu. Koszt wraz z montażem wyniósł: 5 242,90 zł |
| 7. | Refundacja osobom prywatnym części kosztów zakupu lub modernizacji instalacji grzewczych. | 2011-2012 | 3 | Urząd Gminy | 34 270,00 zł | Budżet Gminy | W roku 2011 dofinansowano 6 wniosków na modernizację indywidualnych źródeł ciepła, koszt: 7 830,00zł W roku 2012 dofinansowano 19 zrealizowanych projektów na wymianę indywidualnych źródeł ciepła (piece ekologiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła) Suma dofinansowań wyniosła: 26 440,00 zł |
| 8. | Bieżące utrzymanie dróg gminnych. | 2011-2012 | 2 | Urząd Gminy | 653 433,50 zł | Budżet gminy | W latach 2011-2012 koszt bieżących remontów dróg gminnych wyniósł 653 433,50 zł |
| 9. | Modernizacja ul. Kościuszki w Kietrzu. | 2011-2012 | 3 | Urząd Gminy | 335 295,49 zł | Budżet gminy | W roku 2011 została przeprowadzona gruntowna modernizacja ulicy Kościuszki w Kietrzu. Objęła budowę jezdni, chodników i kilku miejsc parkingowych, z kostki betonowej. Całkowity koszt inwestycji: 335 295,49zł |
| 10. | Modernizacja drogi transportu rolnego w Kietrzu. | 2011-2012 | 3 | Urząd Gminy | - | Budżet gminy | Zadanie wyznaczone na rok 2010. Zostało wykonane przed okresem sprawozdawczym. |
| 11. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kietrzu. | 2011-2012 | 3 | Gmina Kietrz | - | - | Wszelkie zaplanowane w POŚ inwestycje zrealizowane zostały przed okresem sprawozdawczym. W latach 2011-2012 Przedsiębiorstwo Komunalne Hydrokan Sp. Z o.o. nie prowadziło działań związanych z rozbudową oczyszczalnie ścieków w Kietrzu. |
| 12. | Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska. | 2011-2012 | 2 | Urząd Gminy | 11 931,00 zł | Budżet gminy | W latach 2011-2012 prowadzono monitoring środowiskowy na terenie po byłym składowisku odpadów komunalnych w Kietrzu przy ulicy Lubotyńskiej. Monitoring obejmował analizę odcieków w 1 punkcie oraz badanie emisji i składu gazu składowiskowego w 16 punktach. Prowadzono także analizę spływających wód powierzchniowych w dwóch punktach. Badania te prowadzone były dwa razy w roku. Ponadto codziennie badano wielkość opadu atmosferycznego. Monitoring prowadzony był przez firmę zewnętrzną wyłonioną w wyniku konkursu ofert. Koszt wykonania zadania w roku 2011 wyniósł 5 904,00 zł Koszt wykonania zadania w roku 2012 wyniósł 6 027,00 zł |
| 13. | Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych oraz nagrody za selektywną zbiórkę baterii i butelek z tworzyw sztucznych. | 2011-2012 | 2 | Urząd Gminy | 8 624,35 zł | Budżet gminy | W okresie sprawozdawczym Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji przy współpracy z Krakowskim Biurem Promocji i Kultury zorganizował dwa przedstawienia o tematyce proekologicznej tj.: W roku 2011 zorganizowano przedstawienie dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. „O Piecyku i Kurzyku”. Obejrzało je około 380 uczniów. Koszt organizacji wyniósł 1600,00 zł W roku 2012 r. zorganizowano przedstawienie dla uczniów klas 0-II szkół podstawowych pt. „To ci Hałas”. Koszt organizacji przedstawienia wyniósł 1400,00 zł. W roku 2011 przeprowadzony został konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów klas III-IV. Koszty związane z zakupem słodkich upominków dla uczestników konkursu wyniosły 2 209,68 zł. W ramach edukacji ekologicznej sfinansowano także zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej. Koszt w roku 2011 wyniósł 1 598,22 zł, w roku 2012: 1 366,45 zł. Edukacja ekologiczna w gminie realizowana jest także poprzez zajęcia i różnego rodzaju akcje w szkołach i przedszkolach: Zespół Szkolno-Przedszkolny Ściborzyce Wielkie: Prowadzona jest odrębna ścieżka edukacyjna pod nazwą "Edukacja Ekologiczna" w klasach IV-VI oraz w trakcie roku szkolnego akcje w ramach obchodów "Dnia Ziemi", "Sprzątanie Świata". W zespole działa także Koło Ligi Ochrony Przyrody, które corocznie w ramach rywalizacji z innymi kołami jest laureatem od II-III nagrody. Wszystkie programy nauczania i wychowawcze zawierają elementy proekologiczne. Zespół Szkół i Gimnazjum w Kietrzu: Szkoła corocznie bierze udział w akcji „Sprzątanie Świata”, prowadzi zbiórkę baterii zorganizowaną w formie konkursu, zbiórkę nakrętek, płyt DVD, CD, kartridży do drukarek. Na terenie szkoły prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. System oceniania (zachowanie) uwzględnia zachowania proekologiczne. Szkoła Podstawowa w Nasiedlu: W okresie sprawozdawczym prowadzony był konkurs „Mistrz Recyklingu”. Udział w konkursie wzięli przedszkolacy z PSP z OP w Nasiedlu. Koszt nagród: 150,00 zł Przedszkole Rozumice: Przedszkole prowadzi działania proekologiczne według programu nauczania oraz własnych planów dydaktyczno-wychowawczych. Szkoła Podstawowa w Dzierżysławiu: W szkole prowadzi się zbiórkę butelek z tworzyw sztucznych w ramach szkolnego konkursu. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży surowca przekazano na zakup stołu do tenisa oraz nagród dla wszystkich uczestników zbiórki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilszczu: W okresie sprawozdawczym w szkole prowadzono selektywną zbiórkę butelek z tworzyw sztucznych oraz szkła białego i kolorowego. System oceniania (zachowanie) uwzględnia zachowania proekologiczne a uczniowie mogli liczyć na podwyższone oceny z zachowania. Najlepsi uczniowie zostali nagrodzeni nagrodami książkowymi. Koszt organizacji konkursu wraz z przedstawieniem o tematyce ekologicznej dla uczniów klas młodszych wyniósł: 300,00 zł. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Cerekwi: W okresie sprawozdawczym przy współpracy z firmą REBA S.A. prowadzono zbiórkę zużytych baterii. |

Źródło: Urząd Miejski w Kietrzu, instytucje odpowiedzialne za realizacje poszczególnych zadań, opracowanie własne.

*Gdzie:

0 – brak realizacji zadania,

1 – zrealizowane częściowo,

2 – realizowane na bieżąco,

3 – zrealizowane całkowicie.

Tabela 2. Inne zadania nie ujęte w Programie Ochrony Środowiska, realizowane w latach 2011 – 2012.

| Lp. | Opis zadania | Okres realizacji | Koszty [zł brutto] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | W latach 2011-2012 dofinansowywano demontaż, zbieranie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. W roku 2011 dofinansowanych zostało 19 wniosków, w roku 2012 - 17 wniosków. | 2011-2012 | Rok 2011: 20 290,62 zł Rok 2012: 30 918,07 zł (NFOŚiGW – 11 793,55 zł, WFOŚiGW - 8 255,48 zł, budżet gminy – 10 869,04 zł). |
| 2. | W roku 2012 prowadzono działania mające na celu wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami. Zakupiono książki i publikacje związane ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Koszt: | 2012 | 1 273,86 zł |
| 3. | W roku 2011 przystąpiono do współpracy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt oraz wspólnotami mieszkaniowymi w celu oszacowania skali zjawiska bezdomności zwierząt. W roku 2012 został opracowany Program Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt. W roku 2011 przekazano 9 a w 2012 8 bezpańskich psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Raciborzu. | 2011-2012 | rok 2011: 10 516,50 zł rok 2012: 9 890,00 zł |
| 4. | W latach 2011-2012 na podstawie umów zawartych z firmami utylizacyjnymi, prowadzono działania w zakresie odbioru, transportu oraz utylizacji padłych zwierząt. | 2011-2012 | rok 2011: 2 592,00 zł, rok 2012: 2 592,00 zł. |
| 5. | W latach 2011-2012 zutylizowano przeterminowane leki zebrane w dwóch punktach aptecznych zlokalizowanych w Kietrzu. | 2011-2012 | rok 2011: 914,88 zł, rok 2012: 914,88 zł. |
| 6. | W okresie sprawozdawczym prowadzono prace w rezerwacie przyrody Góra Gipsowa. Obejmowały one koszenie drogi, zakup tabliczek informacyjnych, usuwanie barszczu Sosnowskiego, koszenie murawy oraz karczowanie robinii akacjowej. Prowadzono także prace pielęgnacyjnych pomnika przyrody w Lubotyniu (w tym ekspertyzy dendrologiczne) a także zamontowano tablice informacyjne przy pomnikach przyrody w Lubotyniu i Pilszczu. | 2011-2012 | Koszt prac w rezerwacie: w roku 2011: 1 023,00 zł, w roku 2012: 6 477,50 zł. Koszt prac przy pomnikach przyrody: 3 978,00zł |

# 4. Ocena realizacji Programu Ochrony Środowiska.

Jak wynika z tabeli nr 1, z 13 zadań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla gminy Kietrz w pełni zrealizowano bądź na bieżąco realizowanych jest wszystkich 13 zadań. Zdecydowana większość działań mieści się w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu, ochrony powietrza oraz ochrony przed hałasem. 
Dwa wyznaczone zadania zostały wykonane w poprzednim okresie sprawozdawczym. Była to modernizacja drogi transportu rolnego w Kietrzu oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kietrzu.

W tabeli nr 3 zestawiono liczbę zadań wyznaczonych i zrealizowanych w ramach poszczególnych celów długoterminowych.

Tabela 3. Ocena realizacji celów Programu Ochrony Środowiska wyznaczonych 
na lata 2011-2012

| Lp. | Zakres wyznaczonych zadań | liczba zadań wyznaczonych | Liczba zadań zrealizowanych/realizowanych na bieżąco |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ochrona przyrody i krajobrazu | 4 | 4 |
| 2. | Ochrona powietrza | 3 | 3 |
| 3. | Ochrona przed hałasem | 3 | 3 |
| 4. | Edukacja ekologiczna | 1 | 1 |
| 5. | Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych | 1 | 1 |
| 6. | Zarządzanie środowiskiem | 1 | 1 |
| Suma: | 13 | 13 |

Źródło: Urząd Miejski w Kietrzu, opracowanie własne.

# 5. Ocena finansowania zamierzeń Programu Ochrony Środowiska.

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Kietrzu w latach 
2011 – 2012 w ramach Programu Ochrony Środowiska sfinansowane zostały przez środki własne oraz fundusze zewnętrzne. Przybliżona suma wydatków samego Urzędu Miejskiego na wszystkie inwestycje w ramach zadań własnych wyniosła 2 865 440,37 zł. Kwota ta jest pewnym oszacowaniem ze względu na brak możliwości wyodrębnienia kosztów niektórych zadań cząstkowych, będących częścią większych działań oraz zadań statutowych poszczególnych referatów.

Tabela 4. Przedstawienie poniesionych kosztów dla zrealizowanych zadań własnych Urzędu  Miejskiego w Kietrzu w latach 2011-2012.

| Lp. | Nazwa zadania | Koszty planowane [zł brutto] | Koszty poniesione [zł brutto] | Komentarz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków | 70 000,00 | 279 592,12 | Zakres zadania został rozszerzony o wycinkę drzew (miejscowości: Kietrz, Pilszcz, Nasiedle, Lubotyń, Kozłówki, Rozumice, Ściborzyce Wielkie i Chróścielów) oraz zakup nasion traw, sadzonek drzew i krzewów, humusu, środków ochrony roślin, nawozów, gazonów, ławek i koszy na śmieci. |
| 2. | Bieżące utrzymanie oraz odbudowa rowów melioracyjnych i cieków wodnych | 200 000,00 | 326 858,38 | Rzeczywiste koszty realizacji zadania przewyższają planowane z uwagi na rozszerzenie jego zakresu o większą liczbę rowów melioracyjnych i cieków wodnych a także zmieniające się koszty zaplanowanych prac. |
| 3. | Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego w Kietrzu | 800 000,00 | 778 868,11 | - |
| 4. | Likwidacja dzikich wysypisk | 10 000,00 | 12 376,74 | - |
| 5. | Termomodernizacja szkół w Kietrzu | 1 514 949,00 | 419 301,88 | Koszty planowane obejmują okres 2010-2013. |
| 6. | Rozbudowa i modernizacja Strażnicy Przeciwpożarowej OSP w Ściborzycach Wielkich | 755 918,00 | 5 242,90 | Główne prace zostały wykonane przed okresem sprawozdawczym 2011-2012. |
| 7. | Refundacja osobom prywatnym części kosztów zakupu lub modernizacji instalacji grzewczych | 20 000,00 | 34 270,00 | Z uwagi na duże zainteresowanie ze strony mieszkańców dofinansowano większą ilość wniosków (25) niż było to pierwotnie przewidywane. |
| 8. | Bieżące utrzymanie dróg gminnych | 700 000,00 | 653 433,50 | - |
| 9. | Modernizacja ul. Kościuszki w Kietrzu | - | 335 295,49 | - |
| 10. | Modernizacja drogi transportu rolnego w Kietrzu | - | - | Zadanie wykonane przed okresem sprawozdawczym 2011-2012. |
| 11. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kietrzu | - | - | Zadanie wykonane przed okresem sprawozdawczym 2011-2012. |
| 12. | Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska | 30 000 | 11 931,00 | - |
| 13. | Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych oraz nagrody za selektywną zbiórkę baterii i butelek z tworzyw sztucznych. | 14 000 | 8 624,35 | - |
|  | 2 865 794,47 |  |

Źródło: Urząd Miejski w Kietrzu, opracowanie własne.

# 6. Ocena systemu monitoringu.

W celu oceny wpływu realizacji zadań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska na poprawę środowiska na terenie Gminy Kietrz zestawiono wartości zaproponowanych wskaźników monitoringu na lata 2011 – 2012. Wartości podstawowych wskaźników monitoringu utrzymują się na stałym poziomie, z lekką tendencją wzrostową w przypadku rozbudowy sieci gazowej.

Tabela 5. Wskaźniki monitoringu.

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | Wartość w roku 2011 | Wartość w roku 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| ludność według faktycznego miejsca zamieszkania | osoba | 11494 | 11291 |
| ludność na km2 | osoba/km2 | 79,8 | 78,4 |
| przyrost naturalny na 1000 ludności | promil | -1,2 | -0,2 |
| długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej | km | 81,9 | 82 |
| ludność korzystająca z sieci wodociągowej | osoba | 11341 | 11271 |
| długość sieci kanalizacyjnej* | km | 5,1 | 8,6 |
| długość czynnej sieci kanalizacyjnej | km | 5,1 | 5,1 |
| liczba komunalnych oczyszczalni ścieków | szt. | 2 | 2 |
| przepustowość oczyszczalni | m3/doba | 934 | 949 |
| ścieki odprowadzone ogółem | tys.m 3/rok | 122 | 115 |
| ludność obsługiwana przez oczyszczalnie | osoba | 2500 | 2500 |
| czynne połączenia sieci gazowej do budynków | szt. | 598 | 603 |
| lesistość | % | 2,4 | 2,4 |

Źródło: GUS, RDOŚ, WIOŚ

*1).W 2012 r. wybudowany został odcinek  kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach o dł. ok. 1,0 km. Przyłączenie  do sieci nastąpi w 2013 r.

2). W 2012 r. wybudowany został odcinek kanalizacji sanitarnej w Kietrzu o dł. ok. 2,5 km. Planowane przyłączenie do sieci nastąpi w 2013 r.

# 7. Podsumowanie

W celu poprawy stanu i ochrony środowiska na terenie Gminy Kietrz opracowano aktualizację Programu Ochrony Środowiska, która dla Gminy Kietrz została przyjęta uchwałą nr LI /288/ 2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 
26 sierpnia 2010 roku.

Zaangażowanie Urzędu Miejskiego w inwestycje i działania proekologiczne  zaowocowało realizacją ww. Programu na wysokim poziomie. Wszystkie zadania wyznaczone w Programie zostały w okresie sprawozdawczym od 01.01.20011 r. do 31.12.2012 r. zrealizowane bądź są realizowane na bieżąco.

Koszt realizacji wszystkich zadań własnych Urzędu Miejskiego wyniósł 
2 865 440,37 zł.

Zadania realizowano w ramach sześciu głównych kierunków działań. Były to kolejno: ochrona przyrody i krajobrazu, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem, edukacja ekologiczna, ochrona wód powierzchniowych 
i podziemnych oraz zarządzanie środowiskiem.

Największe inwestycje w minionym okresie sprawozdawczym 
to termomodernizacja szkół w Kietrzu (1 850 168,13 zł, w tym z budżetu gminy: 419 301,88 zł) oraz modernizacja Ogrodu Jordanowskiego w Kietrzu, obejmująca budowę amfiteatru, fontann oraz alejek, która pochłonęła środki w wysokości 802 168,11 zł  (w tym z budżetu gminy: 778 868,11 zł). Obok dużych inwestycji prowadzone są także działania ciągłe, takie jak utrzymanie czystości i porządku czy urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, oraz konserwacja wraz 
z odbudową rowów melioracyjnych i cieków wodnych. Wskaźniki systemu monitoringu, będące odzwierciedleniem wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska wskazują na poprawę lub utrzymanie dobrego stanu środowiska 
na terenie gminy.

W związku z dużym stopniem realizacji zadań Programu sugeruje się ich aktualizację oraz weryfikację z uwzględnieniem możliwości i kompetencji odpowiedzialnych za ich realizację podmiotów.