SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

„PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

ZA LATA 2007-2008 DLA GMINY KIETRZ”

Kietrz, marzec 2009 r.

ul. Obrońców Stalingradu 66 pok. 208, 218

45-512 Opole

tel./fax.  077/454-07-10

kom. 605-26-24-27, 783-995-101

mail: albeko@poczta.fm, beatapodgorska@poczta.fm

Wykonawcą

Sprawozdania z realizacji „Planu gospodarki odpadami

za lata 2007-2008 dla gminy Kietrz”

był zespół

firmy Albeko z siedzibą w Opolu

w składzie:

Beata Podgórska

Marta Janowska

Paweł Synowiec

Jarosław Górniak

Joanna Synowiec

SPIS TREŚCI

1. Cel i zakres opracowania	4

2. Stan prawny	4

3. Zakres informacji zawartych w gminnym planie gospodarki odpadami za okres kończący się              31 grudnia 2008 r.	4

4. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku	6

5. Stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania oraz odzysku odpadów	8

5.1. Składowiska odpadów	8

5.2. Instalacje odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów	12

6. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 2007-2008	12

7. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć	21

8. Ocena systemu monitoringu	22

9. Podsumowanie	22

10. Wykorzystane materiały	24

# SPIS TABEL

Tabela 1. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Kietrz, poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w latach 2007-2008	6

Tabela 2. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Kietrz, poddanych poszczególnym procesom odzysku w latach 2007-2008	6

Tabela 3. Karta Składowiska odpadów komunalnych w Dzierżysławiu  –  stan na dzień 31 grudnia 2008 r.	8

Tabela 4.  Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kietrz w latach 2007-2008	13

Tabela 5. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy Kietrz w latach 2007-2008	17

Tabela 6. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy w latach 2007-2008	20

Tabela 7. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami w latach 2007-2008	21

Tabela 8. Zestawienie wskaźników realizacji gminnego planu gospodarki odpadami	22

# 1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest  informacja z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za okres kończący się 31 grudnia 2008 r.

# 2. Stan prawny

Obowiązek składania co dwa lata radzie gminy sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami został nałożony na organ wykonawczy gminy w art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.).

W dniu 13 października 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy         o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441), która wprowadziła modyfikacje dotyczące:

1) zakresu gminnych planów gospodarki odpadami,

2) okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

Ad. 1. Zmiana zakresu gminnych planów gospodarki odpadami.

Poprzez zmianę art. 14 ust. 2 oraz uchylenie ust. 3 i 4 w art. 15 ustawy o odpadach doprecyzowany    i ujednolicony został ogólny zakres gminnego planu gospodarki. Z kolei wyłączenie gminnych planów gospodarki odpadami z ust. 7 w art. 15 i dodanie nowego ust. 7a w art. 15 ustawy zawęziło zakres gminnego planu gospodarki odpadami tylko do odpadów komunalnych powstających na obszarze danej gminy oraz przywożonych na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych. Konsekwencją tych zmian, była nowelizacja rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 46, poz. 333 i obowiązuje od 5 kwietnia 2006 r.

Ad. 2. Zmiana okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

W artykule 14 ustawy o odpadach dodany został ustęp 12b. Określa on okres sprawozdawczy            z realizacji planu gospodarki odpadami, jako okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres.

Ponadto w artykule 14 całkowicie zmienione zostało brzmienie ust. 13, w którym w pkt 1 określono, że sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy oraz zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca, po upływie okresu sprawozdawczego.

# 3. Zakres informacji zawartych w gminnym planie gospodarki odpadami za okres kończący się 31 grudnia 2008 r.

Zakres informacji z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami odpowiada treści przyjętego planu. Oznacza to, że w informacji z realizacji planu gospodarki przedstawiono postępy w realizacji każdego z zadań zapisanych w planie lub wyjaśniono powody zaniechania działań lub ewentualnych opóźnień. Wnioski zawarte w informacji powinny zostać uwzględnione w aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

Gminny plan gospodarki odpadami został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Kietrzu nr XXV/157/2005 z dnia 27 stycznia 2005 roku.

Tym samym obejmuje on postępowanie z wszystkimi rodzajami odpadów. Jednak, mając na uwadze zmiany w ustawie o odpadach obowiązujące od 13 października 2005 r. oraz zmiany                           w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami, można ograniczyć zakres informacji z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami tylko do opisu zmian    w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

Zakres informacji z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami odnosi się do zmian, które na terenie gminy zaszły od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2008 r., w odniesieniu do wymienionych poniżej aspektów gospodarki odpadami:

1) Stan gospodarki odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2008 r., w tym:

a) rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów komunalnych,

b) rodzaj i ilość odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

c) rodzaj i ilość odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

d) istniejące systemy zbierania odpadów komunalnych,

e) rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku odpadów komunalnych,

f) stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

2) Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:

a) działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych,

b) działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów komunalnych i ich negatywnego oddziały-wania na środowisko,

c) działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

d) działań zmierzających do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

3) Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć,

4) Ocena przyjętego systemu monitoringu, w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami,             z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Informacja została opracowana przez firmę ALBEKO w Opolu przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu.

# 4. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku

Tabela 1. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Kietrz, poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w latach 2007-2008

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | 2007 rok | 2008 rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 20 | Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie |
| 20 01 31* 20 01 32 | Leki | 0,052 | D10 | 0,053 | D10 |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 1611,50 | D5 | 2178,87 | D5 |
| 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 209,50 | D5 | 104,96 | D5 |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | - | - | 2,80 | D5 |
| RAZEM 20: | 1821,052 Mg/rok | 2286,683 Mg/rok |
| ŁĄCZNIE GMINA KIETRZ: | 1821,052 Mg/rok | 2286,683 Mg/rok |

Podsumowanie:

Odpady komunalne składowane są na gminnym składowisku odpadów w Dzierżysławiu czyli na terenie gminy. Jak widać z powyższego zestawienia ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Kietrz w 2008 roku jest znacząco większa niż w roku 2007. Spowodowane jest to z rosnącą świadomością poprawnego gospodarowania odpadami – większa ilość podpisanych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Tabela 2. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Kietrz, poddanych poszczególnym procesom odzysku w latach 2007-2008

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | 2007 rok | 2008 rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku |
| 15 | Odpady opakowaniowe: sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 29,16 | R15 | 8,72 | R15 |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 29,37 | R15 | 18,72 | R15 |
| 15 01 04 | Opakowania z metali | 2,10 | R15 | - | - |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 33,25 | R15 | 35,00 | R15 |
| RAZEM 15: | 93,88 Mg/rok | 62,44 Mg/rok |
| 20 | Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie |
| 20 02 02 | Gleba, ziemia w tym kamienie | - | - | 30,52 | R14 |
| 20 01 35* 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | - | - | 0,35 | R15 |
| RAZEM 20: | 0,00 Mg/rok | 30,87 Mg/rok |
| ŁĄCZNIE GMINA KIETRZ: | 93,88 Mg/rok | 93,31 Mg/rok |

Podsumowanie:

W 2008 roku zebrano o około 30% mniej posegregowanych odpadów opakowaniowych z terenu Gminy Kietrz w stosunku do roku 2007. Jest to prawdopodobnie spowodowane wzrostem cen materiałów opałowych a co za tym idzie większym spalaniem odpadów opakowaniowych z papieru     i tektury oraz tworzyw sztucznych przez mieszkańców gminy we własnych domach. Ponadto gmina  w 2008 roku nie odnotowała zbiórki odpadów opakowaniowych z metali.

Zebrane odpady - gleba, ziemia w tym kamienie - wykorzystane zostały jako warstwa przesypowa na składowisku odpadów.

Oznaczenia do tabel 1-2:

* - odpady niebezpieczne

PROCESY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

D1    Składowanie na składowiskach odpadów obojętnych

D2    Obróbka w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie i ziemi)

D3    Składowanie przez głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów, które można pompować)

D4    Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów na poletkach osadowych lub lagunach)

D5    Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

D6    Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz*

D7    Lokowanie (zatapianie) na dnie mórz

D8    Obróbka biologiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12           (np. fermentacja)

D9    Obróbka fizyczno-chemiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie)

D10   Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie

D11   Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na morzu

D12   Składowanie odpadów w pojemnikach w ziemi (np. w kopalni)

D13   Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych       w punktach od D1 do D12

D14   Przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D13

D15   Magazynowanie w czasie któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D14                       (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane)

D16   Przetwarzanie odpadów, w wyniku którego są wytwarzane odpady przeznaczone do unieszkodliwiania

_____________

*    Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz w całości objęte jest zakazem.

DZIAŁANIA POLEGAJĄCE NA WYKORZYSTANIU ODPADÓW W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI LUB PROWADZĄCE DO ODZYSKANIA Z ODPADÓW SUBSTANCJI LUB MATERIAŁÓW LUB ENERGII WRAZ      Z ICH WYKORZYSTANIEM

R1    Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii

R2    Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników

R3    Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

R4    Recykling lub regeneracja metali i związków metali

R5    Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych

R6    Regeneracja kwasów lub zasad

R7    Odzyskiwanie składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń

R8    Odzyskiwanie składników z katalizatorów

R9    Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju

R10   Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby

R11   Wykorzystanie odpadów pochodzących z któregokolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R10

R12   Wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R11

R13   Magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R12 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane)

R14   Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części

R15   Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu

# 5. Stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania oraz odzysku odpadów

## 5.1. Składowiska odpadów

Składowiska odpadów (stan na 31 grudnia 2008 r.) na terenie gminy Kietrz:

- Gminne składowisko odpadów komunalnych w Dzierżysławiu (gmina Kietrz),

- Składowisko odpadów komunalnych w Kietrzu przy ul. Lubotyńskiej – nieczynne,

Tabela 3. Karta Składowiska odpadów komunalnych w Dzierżysławiu  –  stan na dzień 31 grudnia 2008 r.

| Nazwa składowiska Miejsko-Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych | Właściciel obiektu 100,00 % udziałów Urząd Miasta i Gminy Kietrz |
| --- | --- |
|  | Nazwa posiadacza odpadów zarządzającego składowiskiem, regon Naprzód Sp. z o.o., 270658240 |
| Adres składowiska Dzierżysław | Adres posiadacza ul. Raciborska 144b |
| Miasto Dzierżysław | Miasto Rydułtowy |
| Gmina Kietrz | Gmina Rydułtowy |
| Powiat Głubczycki | Powiat Wodzisławski |
| Tel: brak Fax: brak | Tel: (032) 457 70 83 Fax: (032) 457 70 83 |
| Opis lokalizacji składowiska Zakład położony jest na terenie miejscowości Dzierżysław w gminie Kietrz, pow. głubczycki. Najbliższe zabudowania mieszkalne położone są w odległości: 1,5 km w kierunku zachodnim we wsi Dzierżysław, 1,6 km w kierunku północno-wschodnim we wsi Krotoszyn, 1,9 km w kierunku wschodnim we wsi Trebom (CZ), 2,0 km w kierunku południowym we wsi Rozumice, 3,1 km w kierunku południowo-wschodnim we wsi Ściborzyce Wielkie, Zakład znajduje się w odległości około 0,8 km w kierunku wschodnim oraz 2,7 km w kierunku południowym od granicy państwa. |
| Typ składowiska (odpowiednie podkreślić): N - odpadów niebezpiecznych O – odpadów obojętnych IN – odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne |
| Czy składowisko przyjmuje: - odpady komunalne - odpady przemysłowe - eksploatacja składowiska została wstrzymana z dniem ND (odpowiednie podkreślić) |
| Wykaz podmiotów deponujących odpady: Naprzód Sp. z o.o. Hydrokan Sp. z o.o. | Rodzaj odpadów dopuszczonych do składowania Zgodnie z Pozwoleniem Zintegrowanym nr ŚR.III-MSe-6610-1-50/07 |
| Data rozpoczęcia eksploatacji 23.12.1993r. | Data zakończenia eksploatacji przed 2009 między 2009 – 2012 po 2012 (odpowiednie podkreślić) |
| Sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych i nielegalnym składowaniem odpadów (ogrodzenie, dozór) Siatka stalowa ogrodzeniowa Ochrona osobowa | Godziny otwarcia składowiska odpadów Pon. – 8.00 – 16.00 Pozostałe dni – 9.00 – 14.30 |
| Decyzja | Numer decyzji i data wydania | Termin obowiązywania | Organ wydający |
| Decyzja lokalizacyjna (T) | WBK 7335/2/92 30.07.1992r. | ND | Urząd Miasta Kietrz |
| Pozwolenie na budowę (T) | NB-7351b/10/92 19.10.1992 | ND | Starostwo Powiatowe w Głubczycach |
| Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji (T) | OŚ 7626/28/2002 27.11.2002 | bezterminowo | Starostwo Powiatowe w Głubczycach |
| Pozwolenie na użytkowanie (T) | Umowa z dnia 23.12.1993 | ND | Urząd Marszałkowski |
| Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami; zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie (T) | ŚR.III-MSe-6610-1-50/07 09.11.2007 | 09.11.2017 | Opolski Urząd Wojewódzki |
| Przegląd ekologiczny (T) | ŚR.III-MSe-6610-1-50/07 09.11.2007 | 09.11.2017 | Opolski Urząd Wojewódzki |
| Pozwolenie zintegrowane (T) | ŚR.III-MSe-6610-1-50/07 09.11.2007 | 09.11.2017 | Opolski Urząd Wojewódzki |
| Decyzja o wstrzymaniu użytkowania (ND) | ND | ND | ND |
| Decyzja o rekultywacji obiektu (ND) | ND | ND | ND |
| Zgoda na zamknięcie (ND) | ND | ND | ND |
| UWAGI do decyzji (ND) |
| Powierzchnia [ha] | Całkowita 6,07 | wykorzystana do końca 2008r. 4,20 |
| Pojemność kwater [ton] | Planowana 288 766 | wykorzystana do końca 2008r. Około 42000 |
| Roczna ilość odpadów [ton] | Dopuszczona do składowania w ciągu roku 8655,00 | Składowana w 2008r. 1704,54 |
| Roczna ilość odpadów wydobytych do zagospodarowania [ton] | ND |
| Ilość odpadów przyjmowanych na dobę [ton/d] odpowiednie zaznaczyć) | planowana <10 10-20 >20 | rzeczywista <10 10-20 >20 |
| Liczba kwater | wszystkich 2 | przyjmujących odpadów 1 | nieeksploatowanych 0 | zamkniętych 0 |
|  |  | w trakcie rekultywacji 0 | zrekultywowanych 0 | planowanych 1 |
| Uszczelnienie [T] | naturalne [grubość, współczynnik filtracji] [N] | sztuczne [T] Materiałem uszczelniającym jest folia PHED grubości 2 mm. Folia została przykryta 30 cm warstwą materiału rodzimego (pospółki) |
| Instalacja do zbierania odcieków [T] | sposób postępowania Drenaż odcieków, odprowadzający odcieki z wysypiska wykonano z rurek kamionkowych perforowanych średnicy 10 i 15 cm. Sieć drenarska składa się ze zbieraczy i sączków. Rozstaw sączków co 20 m. Zbieracze łączą się ze studzienkami zbierającymi. Odcieki odprowadzane są do zbiornika odcieków. Spadek dna kwatery zgodnie ze spadkiem terenu. |
| Wody opadowe | sposób ujmowania Wody opadowe i roztopowe wsiąkają w masę deponowanych odpadów skąd zostają zebrane systemem drenarskim do zbiorników i dalej wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków. |
| Instalacja do ujmowania gazu składowiskowego [T] | Sposób postępowania 6 studni odgazowania. Studnie wykonano z betonowych kręgów ażurowych o średnicy 50 cm. Kręgi posadowione są na płycie dennej grubości 25 cm. Studnie wypełnione są żwirem o uziarnieniu 5-10 mm. Studnie mają przykrycie gazoszczelne w postaci płyty żelbetowej średnicy 80 cm, na której posadowiony jest kręg betonowy z biofiltrem (humus i torf). Studnie znajdują się w części kwatery wypełnionej odpadami. |
| Monitoring w fazie eksploatacyjnej Decyzja nr PZ nr ŚR.III-MSe-6610-1-50/07 z dnia 09.11.2007 | Opad atmosferyczny (T) |
|  | Częstotliwość : codziennie |
|  | Gaz wysypiskowy (T) |
|  | Częstotliwość: raz na miesiąc |
|  | Zakres CH4 CO2 O2, emisja |
|  | Wody powierzchniowe (ND) |
|  | częstotliwość: |
|  | zakres: |
|  | Wody podziemne (T) |
|  | częstotliwość: raz na kwartał |
|  | Zakres: pH, PEW, ogólny węgiel organiczny, Zn, Cu, Pb, Hg, Cd, Cr +6 |
|  | Osiadanie powierzchni składowiska(T) |
|  | częstotliwość: raz do roku |
|  | Struktura i skład odpadów (T) |
|  | Częstotliwość: raz w roku |
|  | Czy stwierdzono oddziaływanie na środowisko (N) | Czy składowisko jest przewidziane do zamknięcia z tego powodu (N) |
| Kwatery do składowania odpadów niebezpiecznych [T/N] – pojemność [ton] N |
| Rodzaj odpadów niebezpiecznych składowanych w wydzielonej kwaterze ND |
| Określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska - kierunek rekultywacji ND |
| Urządzenia techniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania składowiska Urządzenia techniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania składowiska | kompaktor [T/N] (T) | brodzik [T/N] (T) | spychacz [T/N] (T) | waga [T/N] W trakcie realizacji | środki transportu [T/N] (T) | pas zieleni [T/N] (T) |
| Dodatkowe wymagania związane ze specyfiką składowania odpadów (np. azbest) ND |
| Czy prowadzona jest ewidencja odpadów? [T/N] (T) | Kwalifikacje Kierownika obiektu [T/N] (T). Świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami nr 18/2004 określone w art.62 ustawy o odpadach |
| Czy prowadzona jest segregacja odpadów [T/N] (N) – złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu |
| Rodzaj odpadów | Kod odpadów | Ilość odpadów [Mg] |
| Zmieszane nie segregowane odpady komunalne | 20 03 01 | 1555,89 |
| Odpady wielkogabarytowe | 20 03 07 | 2,77 |
| Odpady z czyszczenia ulic i placów | 20 03 03 | 8,70 |
| Inne nie wymienione odpady | 16 01 99 | 1,06 |
| Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych | 04 02 22 | 0,26 |
| Odpady ulegające biodegradacji | 20 02 01 | 11,16 |
| Odpady z czyszczenia ulic i placów | 20 03 03 | 124,70 |

Oznaczenia:

| [T/N] | - | wpisać odpowiednią odpowiedź: T - jest, N - nie ma |
| --- | --- | --- |
| bd |  | brak danych |
| nd |  | nie dotyczy |
| * | - | pozwolenie wodno-prawne w przypadku odprowadzania do wód lub do ziemi |

Składowisko odpadów komunalnych w Kietrzy przy ul. Lubotyńskiej (nieczynne) – stan na dzień 31 grudnia 2008 r.

Teren po byłym składowisku został zrekultywowany pod względem technicznym i  ekologicznym.  Prace związane z rekultywacją terenu po byłym wysypisku odpadów komunalnych w Kietrzu  przy ul. Lubotyńskiej rozpoczęto w lipcu 2007 roku i zakończono 30 czerwca 2008 roku. Rekultywacja terenu miała charakter biologiczny i polegała na nasadzeniu drzew i krzewów oraz obsianiu trawą. Na terenie składowiska zainstalowano studnie rewizyjne z kręgów betonowych oraz instalację odgazowującą. Na chwilę obecną planuje się przeprowadzenie monitoringu.

## 5.2. Instalacje odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów

Na terenie Gminy Kietrz brak jest instalacji do odzysku i unieszkodliwiania innego niż składowanie odpadów pochodzących z sektora komunalnego.

Jednakże w Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego (APGOWO) zamieszczono informacje o instalacji odzysku GRG - PELL S.C. znajdującej się w Kietrzu przy          ul. Wojska Polskiego 24. W 2008 r. instalacja została przeniesiona do Raciborza.

# 6. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 2007-2008

Gminny plan gospodarki odpadami dla miasta Kietrz został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Kietrzu nr XXV/157/2005 z dnia 27 stycznia 2005 roku.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kietrz został przyjęty Uchwałą Nr V/28/2007 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 lutego 2007r.

Postanowieniem Nr 691/A/06 z dnia 10 października 2006 r. Burmistrz określił i podał do publicznej wiadomości wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości terenie Gminy Kietrz.

Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kietrz posiadają następujące firmy:

- Przedsiębiorstwo komunalne HYDROKAN Sp. z o.o., ul. Traugutta 15, 48-130 Kietrz,

- Naprzód Sp. z o.o., ul. Raciborska 144 b, 44-280 Rydułtowy,

Remondis Gliwice Sp. z o.o., ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice.

Tabela 4.  Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kietrz w latach 2007-2008

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Organizacja powiatowych (międzygminnych) i gminnych systemów gospodarki odpadami, wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. | 2007-2008 | Utworzenie związku gmin w zakresie gospodarki odpadami | Gmina Kietrz nie przystąpiła do żadnego związku międzygminnego. Do 31 stycznia 2009 roku Związek Międzygminny „Czysty Region” oczekuje na pisemne pytania gmin na temat Związku. Odpowiedź na zadane pytania przygotowana zostanie do dnia 10 lutego 2009 roku. Związek oczekuje do dnia 31 marca 2009 roku informacji, czy Gmina zamierza, czy nie zamierza, przystąpić do Związku, podając ewentualnie w jakim terminie. Od czasu pierwszej deklaracji o chęci przystąpienia do Związku, w Gminie Kietrz kilka istotnych spraw uległo zmianie, Firma Naprzód Rydułtowy przejęła składowisko odpadów w Dzierżysławiu i inwestuje w rozbudowę tego składowiska. Konieczne jest jednak wypracowanie wspólnych zapytań, kierowanych do Związku, do 31 stycznia 2009 roku, które nie zamknęłyby możliwości przystąpienia w przyszłości do tego Związku. |
|  |  |  | Wprowadzenie nowego systemu zbierania odpadów | Na terenie gminy Kietrz selektywny system zbiórki odpadów złożony jest z dwóch sposobów ich zbierania: system wielkopojemnikowy czyli ustawione w wyznaczonych punktach przy zabudowie wielorodzinnej kolorowe pojemniki o poj. 1100 l przewidziane do selektywnej zbiórki odpadów typu: szkło, plastik i makulatura, „u źródła” – system zbiórki odpadów przez mieszkańców posesji jednorodzinnych w kolorowych workach: biały – szkło bezbarwne, zielony – szkło kolorowe, żółty – tworzywa sztuczne, niebieski – makulatura. Ponadto na terenie gminy zorganizowane są selektywne zbiórki: odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii, odpadów budowlanych pochodzących z sektora komunalnego, przeterminowanych leków. Szczegółowe opisy i wyniki zbiórek znajdują się w dalszej części opracowania, w punktach poświęconych poszczególnym grupom odpadów. W gminie w 2005 roku uchwalone zostały regulaminy dotyczące: - udzielania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Kietrz – dążenie do zmniejszenia ilości powstających odpadów paleniskowych, - udzielania dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji prac związanych z demontażem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Kietrz. W 2006 roku wytypowano dwie apteki zlokalizowane w Kietrzu w których są ustawione konfiskatory do zbiórki przeterminowanych leków. Są to: Apteka ESKULAP mgr Anna i Władysław Podłowscy, ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz, Apteka CENTRALNA, ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz. Zebrane przeterminowane leki odbierane są przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku-Białej cztery razy w roku (od 2009r. 6 razy). Organizatorem zbiórki jest gmina, która w 2008 roku poniosła opłatę w wysokości 385,2 zł Ilość przeterminowanych leków zebranych z trenu gminy: 2007r. – 0,052 Mg 2008r. – 0,053 Mg |
|  | Intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami. Edukacja ekologiczna | 2007-2008 | Realizacja programu edukacyjnego w zakresie gospodarki odpadami. | Na terenie gminy Kietrz realizowane były następujące działania edukacyjno-informacyjne mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami: opracowaniu i rozprowadzeniu wśród mieszkańców gminy ulotek na temat segregacji odpadów, organizacji w szkołach konkursów ekologicznych m.in.: „Międzyszkolny Konkurs Piosenki Ekologicznej”, opracowanie i rozprowadzenie wśród mieszkańców gminy miesięcz-nego informatora na temat segregacji odpadów zorganizowanie akcji „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi” – zakup worków i rękawic. |
|  | Objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych. | 2007-2008 | Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych. | Na terenie gminy Kietrz zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych objęty był następujący procent mieszkańców: 2007 r. – 69,9%, 2008 r. – 74,3%. Pozostałą część stanowią osoby starsze i zazwyczaj samotne, których warunki finansowe nie pozwalają na opłacanie wywozu odpadów. |
|  | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych. | 2007-2008 | Zbiórka odpadów zielonych | Nie wdrożono. Gmina Kietrz jest gminą miejsko-wiejską w związku z powyższym przeprowadzono wśród mieszkańców edukację ekologiczną o koniecz-ności kompostowania odpadów ulegających biodegradacji: - w mieście Kierz – na terenach ogródków działkowych, - tereny wiejskie - na własnych posesjach. Gmina będzie podejmowała czynności dążące do wprowadzenia zbiórki odpadów biodegradowalnych. Natomiast ze względu na wspomniany charakter gminy, już w chwili obecnej znaczna część odpadów ulegających biodegradacji zagospodarowywana jest we własnym zakresie przez mieszkańców np. w przydomowych kompostownikach lub do skarmiania zwierząt. |
|  | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. | 2007-2008 | 1. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2. Zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego | Od 2008 roku wprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka zorganizowana jest na zasadzie zgłoszenia, tzn. że firmy zajmujące się wywozem odpadów w gminach odbierają ww. odpady po otrzymaniu informacji o tzw. wystawkach. Poza tym raz w roku organizowana jest tzw. zbiórka „objazdowa” po wcześniejszym ogłoszeniu jej terminu, najczęściej w miesiącu wrześniu lub na początku października. Ponadto na terenie gminy wytypowanych jest siedem jednostek zajmujących się zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” – sklep elektryczno-żelazny, ul. Niepodległości 37, Kietrz MOJA Sp. Z o. o. ul. Stanisława Okrzei 21, Kietrz Apteka „Centralna” – Barbara Bieniaszewska, ul. Wojska Polskiego 5-7, Kietrz Apteka „ESKULAP” – A.W. Padłowscy, ul. Wojska Polskiego 1d, Kietrz BRAIN COMPUTER SYSTEM, ul. Głubczycka 10, Kietrz sklep „DOMUS” Z. Czarnecki S. Pietrak, ul. Wojska Polskiego 1a, Kietrz Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN” sp. z o.o. ul. Traugutta 15, Kietrz. Mieszkańcy wnoszą dodatkową opłatę za zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego. |
|  | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. | 2007-2008 | Zbiórka odpadów budowlanych | Na terenie gminy Kietrz gruz budowlany oraz inne odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań usuwane są na zasadzie podstawienia przez podmiot odbierający odpady pojemnika na zlecenie i koszt wytwórcy odpadów. |
|  | Rozwój selektywnej zbiórki, celem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. | 2007- 2008 | Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych występujących w grupie odpadów komunalnych | Gmina Kietrz w 2008 roku przystąpiła do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów. Zbiórka zorganizowana jest w szkołach oraz w budynku Urzędu Miejskiego, a odpady odbierane są nieodpłatnie przez Organizację Odzysku REBA z Warszawy. |
|  | Budowa lub modernizacja składowisk odpadów komunalnych wg standardów i wymogów UE. | 2007-2008 | Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Dzierżysławiu | Plany związane z rozbudową składowiska w Dzierżysławiu: Płyta kompostowa Stacja segregacji odpadów komunalnych Dodatkowe zbiorniki na odcieki Kwatery składowiska dobudowane do istniejących, wyposażone w instalacje na odcieki i gaz składowiskowy Boksy magazynowe (zadaszone typu wiatowego) Zasilanie w energię |
|  | Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych niespełniających wymogów UE. | 2007-2008 | Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów przy ul. Lubotyńskiej w Kietrzu | Prace związane z rekultywacją terenu po byłym wysypisku odpadów komunalnych w Kietrzu przy ul. Lubotyńskiej rozpoczęto w lipcu 2007 roku i zakończono 30 czerwca 2008 roku. Na rekultywację zostały poniesione koszty w wysokości: 1.106.493,83 zł – budżet Gminy + 666.972,78 zł. WFOŚiGW. Rekultywacja terenu miała charakter biologiczny i polegała na nasadzeniu drzew i krzewów oraz obsianiu trawą. Do nasadzeń wykorzystano ok. 3800 szt. drzew i ok. 3200 szt. krzewów. Na terenie składowiska zainstalowano studnie rewizyjne z kręgów betonowych – 7 szt. oraz instalację odgazowującą. |
|  | Likwidacja zagrożeń środowiska powodowanych przez nielegalne składowanie odpadów | 2007-2008 | Inwentaryzacja i likwidacja „dzikich wysypisk” | Na terenie gminy Kietrz brak jest „dzikich wysypisk”. |

Tabela 5. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy Kietrz w latach 2007-2008

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Okres realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Organizowanie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy | 2007-2008 | Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych | Na terenie gminy Kietrz selektywny system zbiórki odpadów opakowaniowych złożony jest z dwóch sposobów ich zbierania: system wielkopojemnikowy czyli ustawione w wyznaczonych punktach przy zabudowie wielorodzinnej kolorowe pojemniki o poj. 1100 l przewidziane do selektywnej zbiórki odpadów typu: szkło, plastik i makulatura, „u źródła” – system zbiórki odpadów przez mieszkańców posesji jednorodzinnych w kolorowych workach: biały – szkło bezbarwne, zielony – szkło kolorowe, żółty – tworzywa sztuczne, niebieski – makulatura. Ilość odpadów opakowaniowych zebranych w: - 2007 roku: opakowania z papieru i tektury – 29,16 Mg/a opakowania z tworzyw sztucznych – 29,37 Mg/a opakowania szklane – 33,25 Mg/a opakowania z metali – 2,10 Mg/a - 2008 roku: opakowania z papieru i tektury – 8,72 Mg/a opakowania z tworzyw sztucznych – 18,72 Mg/a opakowania szklane – 35,00 Mg/a opakowania z metali – nie odnotowano ilości zebranych odpadów, jednakże mieszkańcy gminy Kietrz mają możliwość wrzucania opakowań z metali do worków w kolorze żółtym przeznaczonych na zbiórkę opakowań z tworzyw sztucznych. |
|  | Budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych: zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników, budowa punktów gromadzenia odpadów opakowaniowych | 2007-2008 | Zakup pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów | Na terenie miasta i gminy Kietrz ustawione są gniazda po 3 kontenery o poj. 1100 l na: szkło, plastik i metal, papier i makulaturę. Kontenery ustawione są przy budynkach użyteczności publicznej: szkoły, domy kultury, osiedla. |
|  | Działania informacyjno-edukacyjne dla społeczności lokalnej. | 2007-2008 | Edukacja ekologiczna | Na terenie gminy Kietrz realizowane były następujące działania edukacyjno-informacyjne mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami opakowaniowymi: opracowaniu i rozprowadzeniu wśród mieszkańców gminy ulotek na temat segregacji odpadów, organizacji w szkołach konkursów ekologicznych m.in.: „Międzyszkolny Konkurs Piosenki Ekologicznej”, opracowanie i rozprowadzenie wśród mieszkańców gminy miesięcz-nego informatora na temat segregacji odpadów zorganizowanie akcji „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi” – zakup worków i rękawic. |
|  | Opracowanie gminnych planów gospodarki odpadami opakowaniowymi | 2007-2008 | Opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami opakowaniowymi | Zagadnienia związane z gospodarką odpadami opakowaniowymi na terenie gminy zawarto w „Planie gospodarki odpadami dla miasta Kietrz”, przyjętym Uchwałą Nr XXV/157/2005 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 stycznia 2005 roku. Ponadto na 2009 r. zaplanowano opracowanie Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami, gdzie również ujęta będzie gospodarka odpadami opakowaniowymi. |

Tabela 6. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy w latach 2007-2008

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Budowa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) |  | Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych | Na terenie gminy Kietrz nie wybudowano punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. System selektywnego zbierania odpadów niebez-piecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych funkcjonuje na zasadzie zbiórki zużytych baterii w szkołach, sprzętu elektrycznego i elektronicznego w wytypowanych punktach lub na zgłoszenie. Ponadto w aptekach na terenie gminy wystawione są specjalne pojemniki na przeterminowane leki pochodzące od ludności. |
| Inne zadania dotyczące gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, które zostały zapisane w gminnych planach gospodarki odpadami i były realizowane na terenie gminy, a nie zostały wskazane w krajowym planie gospodarki odpadami |
|  |  | 2007-2008 | Organizacja kampanii informacyjno -edukacyjnych o szkodliwości azbestu i bezpiecznym jego usuwaniu z terenu miasta | W ramach propagowania wiedzy ekologicznej na stronie internetowej i w lokalnej prasie zamieszczane były informacje na temat szkodliwości azbestu oraz właściwego sposobu jego usuwania i utylizacji. Ponadto mieszkańcy informowani byli o możliwości skorzystania z dofinansowania do utylizacji azbestu. |
|  |  | 2007-2008 | Unieszkodliwianie odpadów azbestowych z budynków będących własnością miasta | Gmina Kietrz nie posiada programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Program ten przewidziany jest na lata 2010-2011. Gmina posiada Regulamin dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji prac związanych z demontażem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Kietrz. W regulaminie określona jest ogólna kwota dofinansowania, która nie może przekroczyć: 1 ) dla osób fizycznych 1000,00 zł (na jeden obiekt w roku) 2 ) dla pozostałych wnioskodawców 2000,00 zł (na jeden obiekt w roku) Gmina od 2005 roku realizuje działania związane z dofinansowaniem usuwania odpadów zawierających azbest od osób fizycznych. |

# 7. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

Tabela 7. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami w latach 2007-2008

| Lp. | Nazwa zadania | Koszty poniesione w 2007 r. [PLN] | Koszty poniesione w 2008 r. [PLN] | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi |
|  | Nadzór nad wydatkami związanymi z opłatami za wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych z placówek i jednostek użyteczności publicznej, w tym odpady segregowane | 35 461,66 22 032,00 | 6 324,32 714,00 | Budżet Gminy |
|  | Zakup koszy na gromadzenie odpadów komunalnych | 3 887,00 | 3 300,00 | GFOŚiGW |
|  | Utylizacja wyrobów zawierających azbest W tym dofinansowanie osób fizycznych | 6 418,75 4 175,00 | 7 475,75 | GFOŚiGW |
|  | Utylizacja przeterminowanych leków | 385,00 | 385,00 | GFOŚiGW |
|  | Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów dla Hydrokanu | - | 15 000,00 | GFOŚiGW |
|  | Prace związane z rekultywacją terenu po byłym wysypisku odpadów komunalnych w Kietrzu przy ul. Lubotyńskiej W tym: | - | 1 106 493,83 666 972,78 | Budżet Gminy WFOŚiGW w Opolu |
| Edukacja ekologiczna związana z gospodarką odpadami |
|  | Konkurs pn.” Pierwszy Festiwal piosenki ekologicznej” | 1 817,42 | 2 213,00 | GFOŚiGW |
|  | Zorganizowanie akcji „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi” (zakup worków i rękawic dla uczestników i wywóz zebranych odpadów) | 2 000,00 | 2 000,00 | GFOŚiGW |
|  | Wykonanie sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004-2006 | 1 830,00 | - | GFOŚiGW |
| RAZEM | 51 799,83 | 114 319,18 | (1)+(2)+(3) |

(1) Budżet Gminy

(2) GFOŚiGW – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(3) WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

# 8. Ocena systemu monitoringu

Tabela 8. Zestawienie wskaźników realizacji gminnego planu gospodarki odpadami

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Wartość wskaźnika na koniec 2007 r. | Wartość wskaźnika na koniec 2008 r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procent mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych [%] | 69,9 | 74,3 |
|  | Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych [kg/1 mieszkańca/rok] | 328 | 331 |
|  | Ilość zebranych odpadów komunalnych [kg/1 mieszkańca/rok] | 164,5 | 204,9 |
|  | Odzysk odpadów opakowaniowych | 93,88 | 62,44 |
|  | Ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych [Mg] | brak | 2,80 |
|  | Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych [Mg] | 0,052 | 0,453 |

Podsumowanie

Nie wszystkie założone wskaźniki w Planie gospodarki odpadami dla Gminy Kietrz zostały osiągnięte. Gospodarka odpadami komunalnymi oraz selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych na terenie Gminy Kietrz prowadzona jest w bardzo dobrze.

Nie wdrożono do tej pory segregacji odpadów budowlanych i w przyszłych latach należy podjąć działania w tym kierunku.

# 9. Podsumowanie

- Gospodarka odpadami komunalnymi oraz zbiórka odpadów opakowaniowych typu: makulatura, tworzywa sztuczne, metal oraz szkło białe i kolorowe na terenie Gminy Kietrz prowadzona jest bardzo dobrze.

- W 2008 roku wprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego        i elektronicznego. Wytypowanych jest siedem jednostek zajmujących się zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

- W 2008 roku wprowadzono zbiórkę zużytych baterii. Zbiórka przeprowadzana jest w szkołach oraz w budynku Urzędu Miejskiego.

- Zbiórka przeterminowanych leków odbywa się w dwóch aptekach w Kietrzu, w których ustawione są konfiskatory.

- Zbiórka odpadów budowlanych odbywa się na zgłoszenie wytwórcy odpadów.

- W gminie nie wprowadzono do tej pory zbiórki odpadów biodegradowalnych. Natomiast ze względu na charakter gminy (w granicach administracyjnych gminy znajduje się 12 sołectw oraz dużo zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta Kietrz), znaczna część odpadów ulegających biodegradacji zagospodarowywana jest we własnym zakresie przez mieszkańców  np. w przydomowych kompostownikach lub do skarmiania zwierząt.

- Od początku wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy bardzo prężnie prowadzona jest edukacja ekologiczna.

- Na koniec 2008 r. zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych było objęte 74,3% mieszkańców

- Gmina przeprowadziła inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na zasadzie zgłoszeń od mieszkańców, inwentaryzacja jest na bieżąco aktualizowana. Gmina nie posiada opracowanego programu usuwania wyrobów azbestowych, program przewidziany jest na rok 2010-2011.

# W kolejnych latach należy uwzględnić realizację zadań ujętych w planie, dla których cykl osiągnięcia efektu jest wieloletni. Program Gospodarki Odpadami (PGO) stanowi w tym przypadku bezpośrednie narzędzie do szczegółowego planowania i realizacji poszczególnych celów. Realizacja powinna być  w tym przypadku rozumiana dynamicznie, gdyż postępujące zmiany w sektorze gospodarczym                 i społecznym są na etapie planowania trudne do przewidzenia i zaaplikowania działań korygujących. Z tego powodu w odstępach dwuletnich przygotowywane są sprawozdania z realizacji PGO,                 a w odstępach czteroletnich zalecane są kolejne aktualizacje PGO. Ma to zapobiec dezaktualizacji planów, sprawić że będą przystawały do aktualnych możliwości i potencjału gminy oraz dynamiki wzrostu gospodarki kraju.

# 10. Wykorzystane materiały

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150,            Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865 i Nr 154, poz. 958); wejście w życie z dniem 1 października 2001 r.,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865); wejście w życie z dniem 1 października 2001 r.,

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy                       o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 143, poz. 1196,             z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 190, poz. 1865, z 2004 r. Nr 49, poz. 464, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 oraz           z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 133, poz. 935) - tzw. ustawa wprowadzająca; wejście w życie z dniem             1 października 2001 r.,

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 11, poz. 97 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1458); wejście w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,

- Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1236); wejście w życie z dniem 14 marca 2005 r.,

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441); wejście w życie z dniem 13 października 2005 r.,

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań            i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462 i Nr 267, poz. 2257, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 220, poz. 1601 i Nr 251, poz. 1848 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587); wejście w życie               z dniem 1 stycznia 2006 r.,

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495); wejście w życie z dniem 21 października 2005 r.

- Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 176, poz. 1236); wejście w życie z dniem 10 października 2007 r.,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory (Dz. U. Nr 182, poz. 1519) - na podstawie art. 169 ust. 1; wejście w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r.                w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania               i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876) – na podstawie art. 163 ust. 1; wejście w życie z dniem 29 listopada 2003 r.,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska (Dz. U. Nr 209, poz. 1516) – na podstawie art. 405 ust. 4; wejście w życie z dniem 13 listopada 2007 r.,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) - na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 333) - na podstawie art. 15 ust. 8; wejście w życie z dniem 2 maja 2003 r.,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 101, poz. 687) - na podstawie art. 37 ust. wejście w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zasad sporządzania raportu wojewódzkiego (Dz. U. Nr 101, poz. 688) - na podstawie art. 37 ust. 11; wejście w życie z dniem                 1 stycznia 2008 r.